Nota informativă

cu privire la cooperarea cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)

### Informaţia generală

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este o instituţie financiară internaţională, fondată la 29 mai 1990 cu un capital statutar de 10 mlrd. EURO. Banca şi-a început activitatea la 28 martie 1991, după intrarea în vigoare a Acordului de constituire a băncii.

Misiunea BERD constă în acordarea suportului a 29 de ţări din CSI, Europa Centrală şi Europa de Sud-Est, care se află în tranziţie la economia de piaţă, punând accentul pe promovarea competitivităţii acestor ţări, realizarea procesului de privatizare şi post-privatizare, dezvoltarea antreprenorialului.

Republica Moldova a devenit membru al BERD la 5 mai 1992. Deschiderea Oficiul Reprezentanţii Permanente a BERD la Chişinău a avut loc pe 3 septembrie 1996.

În perioada activităţii BERD în ţara noastră au fost semnate 110 proiecte în valoare de 627 mln. Euro pentru finanţarea proiectelor în diverse sectoare ale economiei naţionale, în special: financiar-bancar, infrastructură şi agrobusiness.

- Asistenţa oferită

Cea mai mare contribuţie în anul 2013 a fost oferită de BERD (de comun cu BEI) prin semnarea a două acorduri financiare cu un buget de 300 mln. euro, fonduri integral alocate pentru reabilitarea drumurilor. În acest an BERD a acordat asistenţă financiară RM în valoare de 14 175 701 Euro pentru următoarele domenii de intervenţie infrastructura drumurilor, sistemelor de apă şi canalizare şi a clădirilor cu menire preponderent socială.

Asistenţa financiară acordată Republicii Moldova de către BERD în anul 2014 a constituit 93 900 Euro (conform datelor de pe Platforma pentru gestionarea asistenţei externe, www.amp.gov.md). În anul 2015 volumul debursărilor s-a ridicat la o valoare de 10 825 955 Euro.

- Proiectele finanțate

Reabilitarea rețelelor de transport electric - Moldelectrica - Scopul proiectului este de a ajuta beneficiarul la reabilitarea rețelei interne de transportare a energiei. Buget total 39,3 mln Euro, dintre care NIF – 8 mln Euro (grant), BERD – 14,3 mln Euro, BEI – 17 mln (credit).

În vederea implementării Proiectului de reabilitare a reţelelor electrice de transport ale Î.S. ”Moldelectrica”, acesta a fost divizat în 5 componente, după cum urmează:

1.	Tenderul A - Schimbarea Transformatoarelor (finanțat de către BEI);

2.	Tenderul B - Reconstrucţia IDE 110 kV (finanțat de către BERD);

Contractul cu compania câştigătoare LLC Chornomorenergospets-montazh a fost semnat pe data de 25.02.2016. Actualmente contractul este în fază activă şi sunt efectuate toate procedurile de demarare a lucrărilor şi livrărilor pe Contract. Efectuarea procedurilor FAT este preconizată pentru ianuarie-februarie 2017. Se estimează începutul lucrărilor de montaj a echipamentului începând cu martie 2017.

3.	Tenderul C - 400 – 35 kV şi a celulelor 10 kV (finanțat de către BEI);

4.	Tenderul D - Reconstrucţia LEA 110 kV(finanțat de către BERD);

Raportul de evaluare a fost aprobat de BERD. Contractul cu compania câștigătoare Energobit & ELM Electromontaj (România) a fost semnat pe data de 03.12.2015. Actualmente contractul este în faza activă şi sunt efectuate toate procedurile de demarare a lucrărilor şi livrărilor pe Contract. Se estimează efectuarea primei livrări de materiale în cadrul Contractului în ianuarie 2017. Începerea lucrărilor de reconstrucție a LEA este preconizată pentru martie 2017.

5.	Tenderul E – Reconstrucţia ID 10 kV(finanțat de către BERD).

Acest tender actualmente este la etapa de elaborare a caietului de sarcini.

Construcția Conductei magistrale Ungheni – Chișinău - Proiectul constă în construirea unei conducte de gaze naturale, care va aproviziona cu gaze naturale din România or. Chișinău. Noul gazoduct de 120km va avea un diametru de 600 mm, cu o capacitate de 1,5 miliarde metri cubi pe an și va conecta rețelele de infrastructură de gaze existente din Ungheni și Iași. Buget total 93 mln Euro, dintre care contribuția BERD – 41 mln Euro (împrumut), BEI – 41mln Euro (împrumut), UE – 10 mln (grant).

Prin Hotărârea Guvernului României din 05 octombrie 2016 s-a decis acordarea unui împrumut nerambursabil în valoare de 550 mii euro pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru gazoductul Ungheni – Chișinău, beneficiarul final fiind Î.S. “Vestmoldtransgaz”, iar prestatorul serviciilor de proiectare - S.A. ”Transgaz”, Operatorul de transport și sistem din România.

Totodată Guvernul României a acceptat finanțarea lucrărilor de construcție a centrului de automatizare pentru gazoductul de interconectare Iași – Ungheni în valoare de 350 000 Euro.

Negocierea Acordului de finanțare pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău a fost demarată în trimestrul IV al anului 2016, în baza Studiului de Fezabilitate și a Raportului Evaluării Impactului de Mediu și Social. Acordul a fost semnat pe 19 decembrie 2016.

Proiectul Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. CET-Nord) - Scopul este reabilitarea componentelor sistemului de încălzire centralizată cu energie termică în mun. Bălţi. Buget total 10 mln Euro, dintre care BERD – 7 mln Euro (împrumut de stat), Fondul parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) - 3 mil. EUR (grant).

Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi BERD în sumă de 7 mil. Euro pentru implementarea proiectului “Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)” a fost ratificat prin Legea nr. 15 din 20.02.2015. Una dintre condițiile intrării în vigoare a Acordului de finanțare respectiv a constituit negocierea, semnarea și ratificarea Acordului de Grant în sumă de 3 mil. Euro în vederea realizării Proiectului.

Acordul de Grant în valoare de 3 mil. Euro, acordați din Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru cofinanțarea Proiectului de modernizare a sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”) a fost semnat pe data de 01.04.2016 și ratificat prin legea nr 163 din 07.07.2016. Se monitorizează realizarea condițiilor precedente efectivității Acordului de finanțare.

Pachetul de documente pentru licitație elaborat de către consultantul firmei „ISPE” și prezentarea acestuia spre verificare către BERD 163 din 07.07.2016.

Linia de finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova (MoSEFF)- Credite cu porțiune de grant pentru sporirea eficienței energetice. Buget - 46,7 mil. EUR.

Linia de finanțare pentru Eficiență Energetică și-a încheiat activitatea de bază, acum aceasta se află la etapa de post-implementare a proiectelor.

Linia de a fost lansată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu scopul  susţinerii investiţiilor în eficienţa energetică de către întreprinderile din Moldova. Cu ajutorul MoSEFF, BERD a oferit suma de 42 milioane euro pentru creditare prin intermediul băncilor partenere locale.

Performanțele  financiare  ale MoSEFF

Proiecte aprobate de MoSEFF (nr.) 					249

Proiecte finanțate de băncile partenere  (nr.) 				161

Proiecte şi audite în derulare (nr.) 			 		6

Credite aprobate de către echipa MoSEFF (mln. Euro) 		57.7

Sumele alocate de băncile partenere  					38.4

Credite oferite de către băncile partenere (mln. Euro) 			33.8

Proiecte şi audite în derulare (mln. Euro) 				3.2

Performanţele energetice atinse în cadrul  MoSEFF

Reducerea consumului de energie finală (electrică), MWh/an 		23,337

Reducerea consumului de energie finală (combustibil), MWh/an 		80,727

Reducerea consumului de energie finală (combustibil) tep (ech. petrol)	 6,941

Reducerea consumului de energie primară, MWh/an 			      	304,552

Reducerea emisiilor de CO2, t CO2 						57,511

Energie electrică produsă din surse regenerabile, MWh/an 			16,242

Energie termică produsă din surse regenerabile, MWh/an 			41,611

Puterea electrică instalată (din surse regenerabile) , MW 			5.2

Puterea termică instalată (din surse regenerabile) , MW 			21.8

De precizat că în luna decembrie, 2016, prin Addendumul Nr. 3 la Acordul de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la Programul Regional de Acţiuni TACIS 2006, semnat la 30 octombrie 2006, în baza căruia a și fost lansată Linia de finanțare, a fost extinsă perioada de implementare a Acordului către luna Decembrie, 2017. Această extindere a perioadei operaționale a Acordului de Finanțare a fost absolut necesară întru implementarea cu succes a proiectelor de eficiență energetică în derulare, verificarea implementării acestora și achitarea stimulentelor către beneficiarii finali, precum și întreprinderea tuturor acțiunilor aferente închiderii unei astfel de activități.

Facilitatea de finanțare a eficienței energetice în sectorul rezidențial din Moldova (MoREEFF) -Credite cu porțiune de grant pentru realizarea proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial. Buget - 40,2 mil(credite cu porțiune de grant)

MoREEFF asigură o linie de credit în valoare de 35 milioane de euro combinată cu o component de grant în mărime de 20%, 30%, 35% pentru creditarea companiilor din Moldova, inclusiv de tip ESCo, a persoanelor fizice, prin intermediul băncilor partenere ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea susținerii eficienței energetice și investiților în energia regenerabilă în sectorul rezidențial.

Până în prezent prin Programul MoREEFF s-au acordat 2035 împrumuturi pentru proiecte de eficiență energetică cu o valoare totală de 6 805 345 Euro și stimulente investiționale în mărime de 1 871 905 Euro. Astfel, rata de valorificare a bugetului Facilității constituie 19,4% iar anul 2017 este ultimul an de implementare al acesteia.

Ponderea cea mai mare a lucrărilor finanțate de către MOREEFF ține de următoarele măsuri:

| Instalarea ferestrelor energo-eficiente în cadrul a 1346 proiecte | 51.7 % |
| --- | --- |
| Centrale termice și sobe pe biomasă în număr de 353 proiecte | 11.3 % |
| Centrale termice pe gaz în număr de 352 | 20.0 % |
| Izolarea termică a pereților 41 de proiecte | 13.2 % |
| Alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și valorificare a surselor de energie regenerabilă | 3,4%. |

În anul 2016, în cadrul MOREEFF au fost finanțare preponderant proiecte de valorificare a surselor de energie regenerabilă, după cum urmează:

- Instalarea pompelor de căldură 			12 proiecte;

- Instalarea centralelor termice pe biomasă 		104 proiecte;

- Sisteme solare de încălzire a apei 			1 proiect;

- Sisteme fotovoltaice 					1 proiect.

Orașul Verde- Clădirile din Chișinău (infrastructura municipală) – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor deținute de municipiu. Proiectul este un sub-proiect din cadrul Green City Framework (GrCF). Buget total – 25 mln Euro, BERD – 10 mln Euro (credit), BEI – 10 mln (co-finanțare), donator internațional - 5 mln Euro (grant).

Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă – Suport pentru UIP, inclusiv tehnologie, proiectare şi supervizarea contractelor – Proiectul are drept scop soluționarea celor mai urgente necesități din domeniul alimentării cu apă și canalizării. Buget total – 59 mln Euro, 24 mln Euro (împrumut), BEI – 24 mln Euro (împrumut), FIV – 11 mln Euro (grant).

Moldova Nord-Aprovizionare cu Apă – Dezvoltarea unui sistem regional de alimentare cu apă în nordul Moldovei, în baza infrastructurii existente – Apeductul Soroca-Bălți. Buget total - 10 mln. Euro (credit), costul total al proiectului – 30 mln Euro.

Proiect Sectorial de Drumuri Urbane - Suport pentru Implementarea Proiectului și Supervizare - Proiectul presupune reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminării publice a centrului Municipiului Chișinău. Buget total- 761 500 Euro

Proiectul de reabilitarea drumurilor IV - Reabilitarea a circa 213 km de drum național. Valoarea - 150mln. Euro

Credit preferențial pentru lucrări de construcție și reabilitare a infrastructurii feroviare, precum și achiziție a materialului rulant. Achiziționarea a zece noi locomotive multifuncționale și reabilitarea infrastructurii feroviare. De asemenea, va sprijini  reforma mai amplă a sectorului feroviar pentru a furniza servicii de calitate şi pentru a concura cu alte mijloace de transport. Buget total - 52,5 mln. Euro (credit preferențial).

- Baza normativă

- Acord de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind Construcția Conductei magistrale Ungheni – Chișinău, semnat pe data de 19 decembrie 2016.

- Acordul de Grant în valoare de 3 mil. Euro, acordați din Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru cofinanțarea Proiectului de modernizare a sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”), semnat pe data de 1 aprilie 2016.

- Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi restructurarea infrastructurii feroviare, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2014.

- Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA „CET-Nord”), semnat la Bălți la 30 octombrie 2014.

- Memorandum de Înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la cooperarea pentru sprijinirea inițiativei pentru îmbunătățirea climatului investițional și consolidarea guvernării în Moldova, la Chișinău la 22 octombrie 2014.

- Acord de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 30 iulie 2014.

- Acord de împrumut între S.A. Apă Canal Chişinău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind reabilitarea reţelelor de apă, semnat pe data de 19 decembrie 2013.

- Acord de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul IV de Reabilitare a drumurilor din Moldova, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2013.

- Acord de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ”Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ”Moldelectrica””, semnat la Chișinău la 28 Mai 2012.

- Strategii de ţară

Strategia BERD pentru Republica Moldova în anii 2010-2013, aprobată la 14 decembrie 2010, se bazeaza pe următoarele priorităţi operaţionale:

  - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (transport şi comunicaţiile interne, sectorul energetic, infrastructura municipală);

  - Promovarea investiţiilor în sectorul real privat, inclusiv prin finanţarea prin creditare şi investiţii în capital pentru companiile autohtone şi prin cooperare cu instituţiile financiare locale pentru completarea investiţiilor;

  - Suportul şi întărirea sectorului financiar local prin extinderea gamei de produse financiare, inclusiv prin linii de creditare pentru eficienţa energetică, leasing, asigurări, credite ipotecare şi, îmbunătăţirea transparenţei şi guvernării corporative.

În cadrul Strategiei de parteneriat pentru 2010-2013 au fost semnate 26 proiecte în valoare de 178 mln. Euro.

Strategia pentru Republica Moldova 2014-2017, aprobată la 30 aprilie 2014, se bazează pe următoarele priorități strategice:

- Crearea condițiilor prielnice pentru dezvoltarea sectorului privat (facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, promovarea Programului de facilitare a comerțului pentru a sprijini activitățile de export – import ale companiilor locale, asistență tehnică pentru Consiliul concurenței);

- Promovarea standardelor europene și integrarea regională (finanțarea reabilitării infrastructurii naționale de transport, sprijinirea reformei căilor ferate din țară, consolidarea securității și eficienței energetice, sprijin pentru tranziția digitală);

- Sporirea comercializării și durabilității întreprinderilor municipale (finanțarea infrastructurii regionale și municipale de alimentare cu apă; finanțarea participării sectorului privat, inclusiv a serviciilor de transport, e-tichetare și parcare în sectorul transportului urban);

- Implicații sociale și de mediu ale activităților propuse de Bancă.

Pe parcursul implementării strategiei Banca se va concentra pe abordarea a trei obiective prioritare: sprijinirea reabilitării infrastructurii Republicii Moldova, promovarea modernizării și dezvoltării sectorului corporativ din Moldova și sprijinirea integrării Republicii Moldova pe piețele europene de energie și diversificarea surselor de energie.

Conform Rapoartelor cu privire la Asistenţa Externă acordată Republicii Moldova pentru anii 2013, 2014 şi 2015, elaborate de Cancelaria de Stat.

Informaţia detaliată privind implementarea proiectului de reabilitare a drumurilor se anexează.