## Strategia sectorială de cheltuieli CBTM 2019-2021 pe sectorul energetic

A.  Contextul de politici și linia de bază a cheltuielilor

- A.1. Situația curentă în sectorul energetic

Sectorul energetic este o ramură de bază a economiei naţionale şi îndeplineşte un rol important în implementarea cu succes a programelor de dezvoltare a economiei, precum şi în menţinerea stabilităţii sociale. Obiectivul principal al Guvernului ține de asigurarea cu energie calitativă, la preţuri rezonabile, a tuturor consumatorilor din ţară, precum și implementarea conceptului de dezvoltare durabilă a economiei naţionale. Principalele sectoare ale complexului energetic sunt: sistemul de aprovizionare cu gaze naturale, electroenergetic, termoenergetic, precum şi componenta de sustenabilitate - eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă.

Gaze naturale.

Republica Moldova este dependentă de gazele naturale importate din două surse – SAD „Gazprom” şi OMV Petrom România, a doua sursă în anul 2016 acoperind doar o parte foarte mică (0,12%) din cererea de gaze naturale, iar pentru anul 2017 nu a fost înregistrat import de gaze naturale din această sursă. Această dependenţă sporeşte vulnerabilitatea economiei naţionale la creşterea preţului de procurare a gazelor naturale.

În anul 2016 procurarea gazelor naturale, în expresie naturală, a constituit 1037,2 mil. m3, în creştere cu 2,9% faţă de 2015. Este de notat, că din volumul total de gaze naturale importate, procurările de la SAD ”Gazprom” constituie 1036 mil. m3, iar de la OMV Petrom România – 1,2 mil. m3.

Tendința de diminuare a procurărilor de gaze naturale persistă deja în ultimii 10 ani consecutivi, exceptînd doar anii 2014 și 2016, cînd s-au înregistrat creșteri nesemnificative de 2,1% și, respectiv 2,9%. Astfel, în anul 2016 procurarea de gaze în expresie naturală s-a redus cu circa 10% faţă de anul 2011, şi cu 27% faţă de anul 2005.

- Energia electrică.

Producerea energiei electrice în Republica Moldova acoperă aproximativ 20% (S.A. ”Termoelectrica”, S.A. ”CET-Nord”, Î.S. ”NHE Costești, alţi producători autohtoni) din consumul necesar, având un trend descrescător, exceptînd anii 2014 și 2015, cînd producția internă a sporit cu 5,4% și, respectiv 0,6%.

Astfel, în anul 2016 cantitatea de energie electrică achiziţionată de la producătorii autohtoni a constituit 754,6 mil. kWh, cu 5% mai puţin faţă de anul 2015, iar din exterior - 2860,5 mil. kWh (80%).

Drept urmare, se atestă un trend ascendent de dependență a țării noastre de procurările și importul energiei electrice pentru acoperirea consumului intern de energie electrică. În anul 2016 volumul energiei electrice procurate a constituit 4035,7 mil. kWh, cu 0,4% mai puţin decît în anul 2015. Este de menționat că, cea mai mare parte a energiei electrice a fost procurată de la Moldavskaya GRES. Situația descrisă denotă elocvent o stare de vulnerabilitate sporită a sectorului electroenergetic național persistentă deja pe parcursul unei perioade îndelungate de timp.

Totodată, deși pierderile de energie electrică înregistrate de reţelele de distribuţie din Republica Moldova sunt în scădere, nivelul acestora este mai înalt comparativ cu ţările dezvoltate (până la 10%), fapt ce afectează negativ eficienţa energetică a Republicii Moldova.

- Energia termică.

Producerea energiei termice este fluctuantă. În anul 2016 producerea s-a micșorat cu 6% faţă de anul 2011. Reducerea sarcinii termice este condiționată, printre altele, de debranșarea masivă a consumatorilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, precum şi de temperaturile medii anuale mai ridicate comparativ cu anii precedenți.

O deficiență a sectorului este nivelul înalt al pierderilor de energie termică, care în anul 2016 au constituit 19%. În perioada anilor 2011–2016 se atestă o tendință generală de descreştere a acestui indicator cu 0,76 puncte procentuale.

Clădirile consumă cea mai mare parte din energie (42% în anul 2016) şi contribuie cel mai mult la emisia de gaze cu efect de seră. Clădirile ce aparțin sectorului rezidențial denotă cel mai mare consum de energie (65% din toate clădirile). Performanța energetică redusă a clădirilor existente are şi un impact social puternic, afectînd în special păturile social vulnerabile ale populației. În medie, ponderea cheltuielilor pentru încălzire constituie de la 15% pînă la 50% din cheltuielile totale ale unei gospodării casnice.

Experiența ţărilor europene, precum şi cea autohtonă, acumulată ca urmare a implementării unor proiecte de sporire a eficienţei energetice a clădirilor existente (renovarea anvelopei clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire etc.), demonstrează că potenţialul de reducere a consumului de energie în clădirile existente constituie circa 30–50%, iar în unele cazuri poate atinge 70%.

- Eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă.

Documentele naționale de politici în domeniul energetic, precum și cele de planificare și exprimare a viziunii strategice de dezvoltare a complexului, conchid că, în absența resurselor energetice proprii şi în condiţiile unei dependenţe mari de importurile de astfel de resurse, îmbunătățirea eficienţei energetice şi valorificarea surselor de energie regenerabilă constituie priorități strategice.

Intensitatea energetică în Republica Moldova este foarte ridicată şi depășește de peste 3 ori media ţările europene, pentru anul 2016 se atestă o ușoară diminuare a acestui indicator sintetic de la 0,458 tep/1000 EUR în 2015 la 0,455 tep/1000 EUR în 2016). Indicatorul denotă, în primul rând, o vulnerabilitate a subiecților economiei naționale, prin costuri energetice substanțial majorate și care, influențează în mod direct aspectele de competitivitate a produselor autohtone pe piața națională și cea internațională. Cu toate acestea, în anul 2016 au fost înregistrate economii de energie în valoare de 52,5 ktep (față de ținta anuală stabilită la nivel de 92,9 ktep).

La capitolul surselor de energie regenerabilă, merită a fi menționat faptul că Republica Moldova dispune de o gamă vastă de surse regenerabile de energie, inclusiv biomasa, energia eoliană, solară, geotermală (de potențial redus) și, într-o oarecare măsură - hidroenergetică. Conform statisticilor oficiale, în anul 2016, ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie constituia 26,01%, fiind asigurat în mare parte de resursele de biomasă utilizate la nivel național, în special în vederea acoperirii necesităților de încălzire și răcire. Producerea energiei electrice din surse regenerabile este reprezentată de 32,2 MW instalați la sfârșitul anului 2017, care au asigurat o pondere de 2,01% energie electrică regenerabilă în volumul total de electricitate consumat (valabil pentru anul 2016).

- A.2. Provocările majore cu care se confruntă sectorul energetic.

- Printre principale provocări majore cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova la momentul actual se pot menționa:

- dependenţa de importul de resurse energetice şi energie electrică;

- necesitatea critică pentru linii electrice de înaltă tensiune în sectorul electroenergetic pentru a îndeplini criteriile de siguranță și de a crește capacitatea interfeței cu sistemul electroenergetic al României;

- necesitatea de a asigura în sectorul gazelor naturale diversificarea surselor şi căilor de aprovizionare, care are la bază îmbunătățirea interconectărilor de transport cu scopul de a oferi căi alternative de aprovizionare și un număr mai mare de furnizori alternativi;

- eficienţa scăzută la producerea şi distribuţia energiei electrice şi termice din cauza instalaţiilor şi reţelelor învechite;

- capacități insuficiente ale instituțiilor responsabile de implementarea politicilor de eficiență energetică și energie regenerabilă, inclusiv la nivelul administraților publice locale;

- implementarea redusă a legislației cu incidență în domeniul performanței energetice a clădirilor, eficienței energetice și promovării utilizării energiei din surse regenerabile;

- necesitatea deblocării finanțărilor în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile în sectorul rezidențial și public;

- implementarea redusă a proiectelor de eficientizare a energiei și valorificare a potențialului regenerabil, prin utilizarea insuficientă a instrumentelor financiare de piață, prin promovarea competiției pe aceste segmente de piață (contracte de performanță energetică, contracte ESCO de furnizare a energiei termice, licitarea de capacități, etc.);

- promovarea redusă a conceptului de autonomie energetică locală și a proiectelor comunitare de valorificare a potențialului energetic regenerabil;

- promovarea insuficientă a eficienței energetice și a energiei regenerabile în rândul consumatorilor finali, inclusiv prin intermediul instrumentelor de etichetare energetică, certificare a performanței energetice a clădirilor, etc.

- A.3. Prioritățile de bază ale sectorului energetic pentru perioada anilor 2019-2021.

- Prioritatea 1. Asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor şi surselor de alimentare, concomitent cu consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit biderecțional al gazelor naturale.

- Indicator: Interconectarea sistemelor de transport a gazelor naturale ale României şi Republicii Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni-Chişinău (faza II), prin construcția a 120 km de conductă de transport a gazelor naturale.

- Prioritatea 2. Asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică și consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al energiei electrice.

- Indicator 1: Interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României prin construcția a 139 km de linie electrică aeriană 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău (cu stația Back to Back aferentă);

- Indicator 2: Implementarea proiectului de renovare a reţelei electrice de transport a Î.S. ”Moldelectrica” cu valorificarea integrală a resurselor financiare alocate în acest sens (43,0 mil. Euro);

- Prioritatea 3. Crearea unei platforme de generare a energiei electrice şi termice prin asigurarea retehnologizării şi încălzirii centralizate eficiente, cu utilizarea tehnologiei de cogenerare.

- Indicator 1: Îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din mun. Chișinău cu valorificarea integrală a resurselor financiare alocate în acest sens (40,5 mil. USD);

- Indicator 2: Reducerea pierderilor de energie termică în reţele cu 3 p.p. către anul 2021 (față de anul 2015).

- Indicator 3: Majorarea numărului de persoane care vor beneficia de servicii îmbunătățite în urma instalării punctelor termice individuale (PTI) de la 27 000 persoane pînă la 109 000 persoane către anul 2021 (față de 2015);

- Indicator 4: Diminuarea valorii cumulative a emisiilor de CO2 cu 105 000 t către anul 2021, față de anul 2015, care a constituit 625 329t;

- Indicator 5: Majorarea lungimii conductelor termice modernizate de la 155 km pînă la 215 km către anul 2021 (față de anul 2015).

- Prioritatea 4. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea nivelului de valorificare a surselor de energie regenerabile către anul 2020.

- Indicator 1: Eficientizarea consumului global de energie primară cu 220 ktep sau a consumului de energie finală cu 167 ktep;

- Indicator 2: Creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul final brut de energie pînă la 17%, inclusiv realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puţin 10% în consumul final de energie în transporturi.

- A.4. Analiza finanțărilor în sectorul energetic.

Pînă în anul 2012 sectorul energetic nu a avut o strategie sectorială de cheltuieli separată în cadrul CBTM, iar în bugetul de stat pentru anul 2012 acesta a fost reflectat în programul bugetar „Dezvoltarea sectorului energetic”. Pe parcursul ultimilor 10 ani, finanțarea complexului pentru combustibil și energie din bugetul public național a fluctuat semnificativ, atingând ponderea maximă în PIB de 0,9% în 2005 și ajungând la un minim de doar 0,1% în 2011. În anul 2017 finanțarea complexului pentru combustibil şi energie a constituit 0,116% în raport cu PIB.

- În perioada curentă, grație suportului financiar atras din partea Partenerilor de dezvoltare, a fost posibilă mobilizarea unor resurse financiare importante pentru implementarea proiectelor de infrastructură energetică, atât în sistemul electroenergetic, cel de alimentare cu gaze naturale, precum și în reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică. Astfel, structura cheltuielilor și costurilor suportate în anul 2017 pentru finanțarea Programului „Dezvoltarea sectorului energetic” este următoarea:

- 38% - proiecte de infrastructură (inclusiv lucrări și servicii aferente proceselor de lansare a proiectelor);

- 60% - proiecte de eficiență energetică și regenerabile (inițiative de dezvoltare durabilă);

- 2% - politici și management în energetică.

- Valorificarea la zi a resurselor financiare alocate proiectelor de infrastructură aflate în fază activă de implementare este cuantificată, după cum urmează:

78% - Proiectul de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET);

16% - Proiectul de renovare a reţelelor electrice de transport a ÎS „Moldelectrica”;

- 7% - Proiectul de modernizare a sistemului termoenergetic din mun. Bălți (CET-Nord).

Tabelul 1: Repartizarea liniei de bază de cheltuieli pe programe/subprograme și pe bugete pe sectorul energetic

mii lei

| Denumirea | Cod | 2017 executat | CBTM 2018-2020 |  |  | Aprobat buget 2018 | CBTM 2019-2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1P2 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Programul „Dezvoltarea sectorului energetic” | 58 | 220.319,8 | 446.897,7 | 658.778,9 | 653.647,7 | 254.471,8 | 318.840,6 | 434.719,7 | 325.575,5 |
| Sub-programul „Politici şi management în sectorul energetic” | 5801 | 3.832,2 | 11.479,2 | 11.479,2 | 11.479,2 | 11.441,9 | 11.498,8 | 11.528,6 | 11.563,1 |
| Sub-programul ”Rețele şi conducte de gaz” | 5802 | 28.795,3 | 244.676,2 | 12.956,2 | 15.916,2 | 92.588,7 | 6.869,4 | 5.347,9 | 3.647,65 |
| Sub-programul” Reţele electrice” | 5803 | 62.818,7 | 0,0 | 467.400,0 | 467.400,0 | 7.845,0 | 214.092,3 | 334.200,0 | 229.500,0 |
| Sub-programul ”Eficienţă energetică şi surse regenerabile” | 5804 | 115.061,9 | 151.388,3 | 161.388,3 | 156.388,3 | 80.688,5 | 80.688,5 | 80.768,0 | 80.864,75 |
| Sub-programul ”Rețele termice” | 5805 | 9.811,7 | 39.354,0 | 5.555,2 | 2.464,0 | 61.907,7 | 5.691,6 | 2.875,2 | 0,0 |
| Total pe sector |  | 220.319,8 | 446.897,7 | 658.778,9 | 653.647,7 | 254.471,8 | 318.840,6 | 434.719,7 | 325.575,5 |
| Finanţat de la: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bugetul de stat |  | 191.689,3 | 439.225,3 | 651.106,5 | 645.975,3 | 247.529,0 | 311.897,9 | 427.617,9 | 318.280,2 |
| - Inclusiv : pe APC din cadrul sectorului * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ministerul Economiei și Infrastructurii |  | 191.689,3 | 439.225,3 | 651.106,5 | 645.975,3 | 226.311,9 | 297.623,5 | 413.502,5 | 304.358,4 |
| - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  |  |  |  |  | 21.217,1 | 21.217,1 | 21.217,1 | 21.217,1 |
| Bugetele locale |  | 28.630,5 | 7.672,4 | 7.672,4 | 7.672,4 | 6.942,7 | 6.942,7 | 7.101,7 | 7.295,3 |
| inclusiv transferuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inclusiv transferuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAOAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pentru ministerele lider: Se vor indica bugetele tuturor autorităților din cadrul sectorului. De exemplu, în cadrul sectorului Educației sînt mai multe autorități care au instituții de învățămînt: Ministerul Sănătății, Culturii și Cercetării etc.  Informația despre bugetele altor autorități în cadrul sectorului, la solicitare, poate fi oferită de către Secțiile finanțelor de ramură a Ministerului Finanțelor.

B. Măsurile de politici din cadrul sectorului energetic

B.1. Măsurile de politici în curs de desfășurare care au acoperire financiară

Tabelul 2: Principalele acțiuni/măsuri de politică din sector care au acoperire financiară (incluse în linia de bază) pe programe/subprograme și pe bugete pe sectorul energetic

mii lei

| Indicatorii | Documentul de referință | 2017 executat | CBTM 2017-2019 |  |  | Aprobat buget 2018 | CBTM 2018-2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Programul 58 „Dezvoltarea sectorului energetic” |  | 220.319,8 | 446.897,7 | 658.778,9 | 653.647,7 | 254.471,8 | 318.840,6 | 434.719,7 | 325.575,5 |
| Sub-programul 5801 „Politici şi management în sectorul energetic” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costul TOTAL |  | 3.832,2 | 11.479,2 | 11.479,2 | 11.479,2 | 11.441,9 | 11.498,8 | 11.528,6 | 11.563,1 |
| dintre care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1: Implementarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie (AEE) | Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020; Legea nr.142/2010; Legea nr.10/2010; Legea nr.128/2014; Legea nr.92/2014; Legea nr.151/2014; Legea nr.44/2014; HG nr.1173/2010 | 3.653,3 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 8.962,7 | 9.083,9 | 9.049,4 | 9.019,6 |
| Acțiunea 2: Elaborarea metodologiei și a prognozei balanțelor pe termen scurt (MEI) | Strategia energetică a RM pînă în a. 2030; Planul de acțiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică | 49,0 | 300,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 |
| Acțiunea 3: Elaborarea și promovarea cadrului normativ în domeniul energetic (conform Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale), inclusiv asigurarea participării la evenimentele organizate de instituțiile internaționale în domeniu (MEI) | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a RM pînă în a. 2030; Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020 | 129,9 | 2.179,2 | 2.369,2 | 2.359,2 | 2.359,2 | 2.354,9 | 2.414,2 | 2.478,5 |
| Sub-programul 5802 ”Rețele şi conducte de gaz” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costul TOTAL |  | 28.795,3 | 244.676,2 | 12.956,2 | 15.916,2 | 92.588,7 | 6.869,35 | 5.347,85 | 3.647,65 |
| dintre care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1: Asigurarea implementării proiectului de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău (UCIPE) | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a RM pînă în a. 2030; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 | 3.167,4 | 240.840,0 | 9.120,0 | 7.080,0 | 89.117,3 | 3.398,0 | 1.797,0 | 0,0 |
| Actiunea 2: Asigurarea funcționării gazoductului de interconexiune cu România Iași- Ungheni de către Î.S. ”Vestmoldtransgaz” | Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 01.07.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Acțiunea L: Activități întreprinse la nivelul autorităților publice locale. |  | 25.627,9 | 3.836,2 | 3.836,2 | 3.836,2 | 3.471,35 | 3.471,35 | 3.550,85 | 3.647,65 |
| Sub-programul 5803 ” Reţele electrice” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costul TOTAL |  | 62.818,7 | 0,0 | 467.400,0 | 467.400,0 | 7.845,0 | 214.092,3 | 334.200,0 | 229.500,0 |
| dintre care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1: Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale Î.S. Moldelectrica (exproprierea pămînturilor necesare pentru construcția rețelelor electrice) (Î.S. Moldelectrica) | Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 | 60.237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Actiunea 2: Elaborarea studiului de fezabilitate pentru interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucrainei la ENTSO-E (Î.S. Moldelectrica) | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a RM pînă în a. 2030; PNA 2014-2016; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 |  |  |  |  | 0,0 | 3.392,3 | 0,0 | 0,0 |
| Actiunea 3: Interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României prin construcția liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău (cu stația Back to Back aferentă) (Î.S. Moldelectrica) | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a RM pînă în a. 2030; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 |  | 0,0 | 467.400,0 | 467.400,0 | 0,0 | 210.700,0 | 334.200,0 | 229.500,0 |
| Acțiunea L: Activități întreprinse la nivelul autorităților publice locale. |  | 2.581,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-programul 5804 ”Eficiență energetică şi surse regenerabile” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costul TOTAL |  | 115.061,9 | 151.388,3 | 161.388,3 | 156.388,3 | 80.688,5 | 80.688,5 | 80.768,0 | 80.864,75 |
| dintre care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1: Implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabile (SER) și realizarea activităților de comunicare și creștere a gradului de conștientizare a subiecților economiei naționale cu privire la eficiența energetică și valorificarea energiei din surse regenerabile prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE) | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030 | 110.000,0 | 116.552,1 | 121.702,1 | 116.652,1 | 50.000,0 | 50.200,0 | 55.200,0 | 55.200,0 |
| Actiunea 2: Supravegherea pieței în vederea inspectării și testării produselor cu impact energetic de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieții (APCSP) | Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020; Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030 | 219,9 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Actiunea 3: Reabilitarea clădirilor încălzite și/sau răcite deținute și ocupate de administrația publică centrală de specialitate | Proiectul legii cu privire la eficiența energetică (de transpunere a Directivei 27/2012/UE cu privire la eficiența energetică) | 0,0 | 25.000,0 | 35.000,0 | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Actiunea 4: Asigurarea achitării contribuţiilor pentru participarea Republicii Moldova la Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) | Legea nr.92 din 14.05.2015 pentru ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul RM și BERD privind participarea RM la Fondul Regional al Parteneriatului Europei pentru Eficiență Energetică și Mediu | 4.678,7 | 5.200,0 | 0,0 | 0,0 | 5.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Actiunea 5: Crearea Sistemului Informațional Național privind performanță energetică a clădirilor (AEE) | Legea 128/2014 cu privire la performanța energetică a clădirilor |  |  |  |  |  | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Acțiunea 6: Măsuri de eficiență energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie întreprinse de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |  |  |  |  |  | 21.217,1 | 21.217,1 | 21.217,1 | 21.217,1 |
| Acțiunea L: Activități întreprinse la nivelul autorităților publice locale. |  | 163,34 | 3.836,2 | 3.836,2 | 3.836,2 |  | 3.471,35 | 3.550,85 | 3.647,65 |
| Sub-programul 5805 ”Rețele termice” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costul TOTAL |  | 9.811,7 | 39.354,0 | 5.555,2 | 2.464,0 | 61.907,7 | 5.691,6 | 2.875,2 | 0,0 |
| dintre care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1: Implementarea proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic din mun. Bălți (CET-Nord) | Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030 | 4.389,9 | 28.602,0 | 0,0 | 0,0 | 52.855,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Actiunea 2: Asigurarea implementării proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu energie termică din mun. Chișinău (UCIPE) | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030; Legea nr. 148 din 30.07.2015 | 5.163,6 | 10.752,0 | 5.555,2 | 2.464,0 | 9.052,2 | 5.691,6 | 2.875,2 | 0,0 |
| Acțiunea L: Activități întreprinse la nivelul autorităților publice locale. |  | 258,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total pe sector* |  | 220.319,8 | 446.897,7 | 658.778,9 | 653.647,7 | 254.471,8 | 318.840,6 | 434.719,7 | 325.575,5 |

B.2. Măsurile de politici – în curs de desfășurare care nu au fost reflectate în linia de bază de cheltuieli

Tabelul 3: Principalele acțiuni/măsuri de politică din sector care nu au fost reflectate în limitele de cheltuieli pe programe/subprograme pe sectorul energetic

| Ordinea priorității | Acțiunile/ măsurile de politică | Codul / denumirea P1P2 | Documentul de referință/adoptare | Perioada de implementare | Costul TOTAL al acțiunii | Executat pînă la sfîrșitul anului 2017 | CBTM 2018-2020 |  |  | Aprobat buget 2018 | CBTM 2019-2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B.2.1 Masurile/acțiunile din programele/strategiile naționale - aprobate prin actele legislative/normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Acțiunea 1: Asigurarea implementării proiectului construcției gazoductului Ungheni-Chișinău (UCIPE) | Sub-programul 5802 ”Rețele și conducte de gaz” | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a RM până în a. 2030; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 | 2016-2020 | 124 730,5 | 16 826,2 | 240 840,0 | 9 120,0 | 7 080,0 | 89 117,3 | 13 592,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Actiunea 2: Implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabile prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE) | 5804 ”Eficienţă energetică şi surse regenerabile” | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030 | 2010-2021 | 762 500,0 | 412 500,0 | 116 552,1 | 121 702,1 | 116 652,1 | 50 000,0 | 49 800,0 | 44 800,0 | 44 800,0 |
| 3. | Actiunea 3: Implementarea contractelor de performanță energetică (ESCO) (FEE) | 5804 ”Eficienţă energetică şi surse regenerabile” | Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor | 2019-2021 | 150 000,0 | - | - | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Sub-total |  |  |  |  | 1 037 230,5 | 429 326,2 | 357 392,1 | 130 822,1 | 123 732,1 | 139 117,3 | 113 392,0 | 94 800,0 | 94 800,0 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1 037 230,5 | 429 326,2 | 357 392,1 | 130 822,1 | 123 732,1 | 139 117,3 | 113 392,0 | 94 800,0 | 94 800,0 |

C. 	Măsuri de politică noi

Tabelul 4: Principalele acțiuni/măsuri de politici noi (implementate începînd cu 2019) pe sectorul energetic

| Ordinea priorității | Acțiunile/măsurile plasate în ordinea prioritară | Codul/ denumirea P1P2 | Documentul de referință/adoptare | Perioada de implementare | Costul TOTAL al acțiunii | CBTM 2019-2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 (21,7 lei/Euro) | 2020 (22,28 lei/Euro) | 2021 (22,95 lei/Euro) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reabilitarea clădirilor încălzite și/sau răcite deținute și ocupate de administrația publică centrală de specialitate | 5804 | Proiectul legii cu privire la eficiența energetică (de transpunere a Directivei 27/2012/UE cu privire la eficiența energetică) | 2019-2021 | 180 000,0 | 55 000,0 | 60 000,0 | 65 000,0 |
| 2. | Finanțarea proiectelor de eficiență energetică prin intermediul Schemei de obligații de eficiență energetică | 5804 | Proiectul legii cu privire la eficiența energetică (de transpunere a Directivei 27/2012/UE cu privire la eficiența energetică) | 2019-2020 | 800 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 |
| 3. | Îmbunătățirea eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în mun. Chișinău (faza II), prin modernizarea surselor de generare | 5805 | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030 | 2019-2021 | 997 250,0 (45 mil. Euro) | 325 500,0 (15 mil. Euro) | 557 000,0 (25 mil. Euro) | 114 750,0 (5 mil. Euro) |
| TOTAL pe sector |  |  |  |  | 1 977 250,0 | 780 500,0 | 1 017 000,0 | 179 750,0 |

D. Investițiile capitale

# D.1.Proiecte în derulare

# Tabelul 5:  Proiecte de investiții capitale în derulare pe sectorul energetic	mii lei

| Ordinea priorității | Denumirea proiectului | Codul P1P2 | Surse de finanțare | Anul lansării proiectului – perioada de implementare | Costul Total | Executat pînă la 31.12.2016 | Executat buget 2017 | Aprobat 2018 | Estimat |  |  | Sold rămas la finele perioadei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Proiectul 1: Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău (UCIPE) | Sub-programul 5802 „Rețele şi conducte de gaz” | TOTAL | 2016-2020 | 105 768,1 | 11 735,2 | 163,6 | 80 277,3 | - | - | - |  |
|  |  |  | Surse interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suporturi bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contribuția Guvernului |  | 94 032,9 |  | 163,6 | 80 277,3 | - | - | - |  |
|  |  |  | Surse externe* (BERD-41 mil. Euro, BEI – 41 mil. Euro, UE – 10 mil. Euro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Surse externe* (Guvernul României – 550 mii Euro) |  | 11 735,2 | 11 735,2 |  |  | - | - | - |  |
| 2. | Proiectul 2: Implementarea proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic din mun. Bălți (S.A. CET-Nord) | Sub-programul 5805 „Rețele termice” | TOTAL | 2014-2018 | 231 000,0 |  | 19 945,8 | 52 855,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Surse interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suporturi bugetare (E5P – 3 mil. Euro) |  | 69 300,0 |  | 4 389,9 | 28 602,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Contribuția Guvernului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Surse externe* (BERD- 7 mil. Euro) |  | 161 700,0 |  | 15 555,9 | 24 253,5 |  |  |  |  |
| TOTAL proiecte în derulare pe sector |  |  | TOTAL |  | 336 768,1 | 11 735,2 | 20 109,4 | 133 132,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Surse interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suporturi bugetare |  | 69 300,0 |  | 4 389,9 | 28 602,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Contribuția Guvernului |  | 94 032,9 |  | 163,6 | 80 277,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Surse externe* |  | 173 435,2 | 11 735,2 | 15 555,9 | 24 253,5 |  |  |  |  |

Activități finanțate din împrumuturi recreditate (nu se includ în cheltuielile bugetului)

| Indicatorii | Documentul de referință | 2017 executat | CBTM 2018-2020 |  |  | Aprobat buget 2018 | CBTM 2019-2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Programul 58 „Dezvoltarea sectorului energetic” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-programul 5802 ”Rețele şi conducte de gaz” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acordarea împrumuturilor recreditate pentru proiectul privind construcția gazoductului Ungheni-Chișinău] | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a RM pînă în a. 2030; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 | - | [-773 500,0] | [-798 000,0] | [-283 200,0] | - | - | - | - |
| [Interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României prin construcția liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău (cu stația Back to Back aferentă)] | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a RM pînă în a. 2030; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 | - | - | - | - | - | - | [-668 400,0] (30 mil. Euro) | [-918 000,0] (40 mil. Euro) |
| Sub-programul 5803 ” Reţele electrice” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acordarea împrumuturilor recreditate pentru reabilitarea rețelelor electrice de transport ale Î.S. Moldelectrica] | Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030; Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 | [-47 355,5] | [-406 030,0] | [-246 529,6] | - | [-382 329,6] | [-202 532,6] | [-217 602,1] | - |
| Sub-programul 5805 ”Rețele termice” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acordarea împrumuturilor recreditate pentru proiectul de modernizare a sistemului termoenergetic din mun. Bălți] | Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030 | [-15 555,9] | [-40 641,9] | - | - | [-38 269,6] | - | - | - |
| [Acordarea împrumuturilor recreditate pentru proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu energie termică din mun. Chișinău] | Programul de activitate al Guvernului; Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030; Legea nr. 148 din 30.07.2015 | [-235 358,0] | [-106 680,0] | [-54 141,5] | - | [-89 814,4] | [-42 050,3] |  |  |

E. Alte propuneri de proiecte/programe de asistență externă pe sector

Tabelul 7. Alte propuneri de proiecte/programe de asistență externă pe sector

| Denumirea propunerii de proiectul | Sursa potențială de finanțare/ donatorul | Bugetul total estimativ al propunerii de proiect (mii lei) | Perioada estimativă de implementare | Statutul propunerii de proiect | Tipul asistenței |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Green Cities Facilities Proiect de finanțare a măsurilor de eficiență energetică în Republica Moldova, | Fondul Verde pentru Climă, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 30 mil. Euro | 2020-2025 | Propunere de proiect depusă la Fondul Verde pentru Climă | Grant + credite preferențiale |
| Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale din Republic Moldova | Fondul Verde pentru Climă, Banca Europeană de Investiții, | 86 mil. Euro | 2020-2025 | Propunere de proiect depusă la Fondul Verde pentru Climă | Grant + credite preferențiale |
| Proiectul de finanțare a măsurilor de eficiență energetică în clădirile publice | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul Parteneriatului Estic de Mediu E5P | 44 mil. Euro | 2019-2022 | Propunere de proiect depusă la Fondul Parteneriatului Estic de Mediu E5P | Grant + credite preferențiale |

Tabelul 8.1. Formularul propunerii de proiect/program de asistență externă

| Sectorul (conform CBTM) | Energetic |
| --- | --- |
| Denumirea propunerii de proiect | Green Cities Facilities Proiect de finanțare a măsurilor de eficiență energetică în Republica Moldova, |
| Statutul propunerii de proiect | Propunere de proiect depusă la Fondul Verde pentru Climă |
| Sursa de finanțare potențială/ donatorul | Fondul Verde pentru Climă, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| Instituţia beneficiară primară | Autorități publice locale, Instituții publice, |
| Instituția beneficiară secundară, după caz |  |
| Perioada de implementare | 2020-2025 |
| Justificarea necesității | Orașele sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor de atenuare și adaptare la schimbările climatice. O evaluare recentă a constatat că zonele urbane reprezintă aproximativ 70% din consumul global de energie și aproximativ trei sferturi din emisii. Orașele găzduiesc, de asemenea, cea mai mare parte a infrastructurii expuse riscului schimbărilor climatice, cerându-le să investească în dezvoltare durabilă. În plus, utilizarea energiei și a resurselor în orașe creează preocupări ecologice majore, variind de la calitatea aerului, până la presiunea asupra resurselor de apă și pierderea zonelor verzi din cauza schimbării utilizării terenurilor, iar activitățile urbane și modul în care sunt organizate constituie un factor determinant al emisiilor de gaze cu efect de seră. De menționat că, sectorul rezidențial (clădiri) în Republica Moldova este cel mai energofag sector, justificat în mare măsură de vechimea clădirilor. Prin urmare, sporirea eficienței energetice a clădirilor, reprezintă o importanță primordială în combaterea schimbărilor climatice și asigurarea securității energetice. |
| Obiectivul general | Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice |
| Scopul proiectului | Acordarea creditelor preferențiale cu componentă de grant autorităților publice cu scopul de a finanța măsuri de sporire a eficienței energetice în clădiri. |
| Rezultatele scontate | 120 clădiri publice reabilitate. |
| Bugetul total estimativ, mii lei | 30 mil. Euro |
| Componente (descriere succintă, buget per componentă, tipul asistenței per componentă) |  |
| Activități planificate per componentă, după caz |  |
| Corespunderea proiectului cu priorităţile sectoriale | Hotărîrea Guvernului nr.102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030; Hotărîrea Guvernului nr.833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020. |
| Descrierea impactului asupra bugetului public național | În dependență de mărimea creditelor a fi alocate, cât și a mărimii granturilor oferite, instituțiile publice vor asigura contribuția proprie, precum și returnarea creditului. De menționat, că returnarea creditelor poate fi asigurată din contul economiilor de energie. |
| Altă informație relevantă |  |
| Aplicantul |  |

Tabelul 8.2. Formularul propunerii de proiect/program de asistență externă

| Sectorul (conform CBTM) | Energetic |
| --- | --- |
| Denumirea propunerii de proiect | Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale din Republic Moldova |
| Statutul propunerii de proiect | Propunere de proiect depusă la Fondul Verde pentru Climă |
| Sursa de finanțare potențială/ donatorul | Fondul Verde pentru Climă, Banca Europeană pentru Investiții, |
| Instituţia beneficiară primară | Autorități publice, asociații de locatari |
| Instituția beneficiară secundară, după caz |  |
| Perioada de implementare | 2020-2025 |
| Justificarea necesității | Sectorul rezidențial (clădiri) în Republica Moldova este cel mai energofag sector, justificat în mare măsură de vechimea clădirilor. Prin urmare, sporirea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o importanță primordială în combaterea schimbărilor climatice și asigurarea securității energetice. |
| Obiectivul general | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial |
| Scopul proiectului | Acordarea creditelor preferențiale cu componentă de grant autorităților publice și asociațiilor de proprietari cu scopul de a finanța măsuri de sporire a eficienței energetice în clădiri. |
| Rezultatele scontate | Blocuri rezidențiale reabilitate, clădiri ale instituțiilor publice reabilitate |
| Bugetul total estimativ, mii lei | 86 mil. Euro |
| Componente (descriere succintă, buget per componentă, tipul asistenței per componentă) |  |
| Activități planificate per componentă, după caz |  |
| Corespunderea proiectului cu priorităţile sectoriale | Hotărîrea Guvernului nr.102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030; Hotărîrea Guvernului nr.833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020. |
| Descrierea impactului asupra bugetului public național | În dependență de mărimea creditelor a fi alocate, cât și a mărimii granturilor oferite, instituțiile publice vor asigura contribuția proprie cât și returnarea creditului. De menționat că, asociațiile de proprietari la fel vor putea contracta credite preferențiale cu componentă de grant. Returnarea creditelor poate fi asigurată din contul economiilor de energie. |
| Altă informație relevantă |  |
| Aplicantul |  |

Tabelul 8.3.. Formularul propunerii de proiect/program de asistență externă

| Sectorul (conform CBTM) | Energetic |
| --- | --- |
| Denumirea propunerii de proiect | Proiectul de finanțare a măsurilor de eficiență energetică în clădirile publice |
| Statutul propunerii de proiect | Propunere de proiect depusă la Fondul Parteneriatului Estic de Mediu E5P |
| Sursa de finanțare potențială/ donatorul | Fondul Parteneriatului Estic de Mediu E5P, Banca Europeană pentru Investiții, |
| Instituţia beneficiară primară | Autorități publice |
| Instituția beneficiară secundară, după caz |  |
| Perioada de implementare | 2020-2025 |
| Justificarea necesității | Sectorul rezidențial (clădiri) în Republica Moldova este cel mai energofag sector, justificat în mare măsură de vechimea clădirilor. Prin urmare, sporirea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o importanță primordială în combaterea schimbărilor climatice și asigurarea securității energetice. |
| Obiectivul general | Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor deținute de autoritățile publice |
| Scopul proiectului | Acordarea creditelor preferențiale cu componentă de grant autorităților publice și instituțiilor publice cu scopul de a finanța măsuri de sporire a eficienței energetice în clădiri. |
| Rezultatele scontate | Clădiri reabilitate |
| Bugetul total estimativ, mii lei | 44 mil. Euro |
| Componente (descriere succintă, buget per componentă, tipul asistenței per componentă) |  |
| Activități planificate per componentă, după caz |  |
| Corespunderea proiectului cu priorităţile sectoriale | Hotărîrea Guvernului nr.102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030; Hotărîrea Guvernului nr.833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020. |
| Descrierea impactului asupra bugetului public național | În dependență de mărimea creditelor a fi alocate, cât și a mărimii granturilor oferite, instituțiile publice vor asigura contribuția proprie, precum și returnarea creditului. De menționat că, asociațiile de proprietari la fel vor putea contracta credite preferențiale cu componentă de grant. Returnarea creditelor poate fi asigurată din contul economiilor de energie. |
| Altă informație relevantă |  |
| Aplicantul |  |